PROJECT APEX-STUDIO

소프트웨어 요구사항 정의서

Software Requirements Specification (SRS)

| 프로젝트명 | APEX STUDIO 홈페이지 구축 |
| --- | --- |
| 문서 유형 | 소프트웨어 요구사항 정의서 (SRS) |
| 문서 버전 | v1.0 |
| 작성일 | 2026년 2월 24일 |
| 작성자 | 이준곤 (Mark) — APEX STUDIO 대표 |
| 상태 | 초안 (Draft) |
| 참조 레퍼런스 | nofaildesign.com |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 목적

본 문서는 APEX STUDIO 홈페이지 구축 프로젝트(이하 'Project APEX-STUDIO')의 소프트웨어 요구사항을 정의합니다. 본 프로젝트는 웹 & 앱 에이전시 'APEX STUDIO'의 홍보 및 고객 유치를 목적으로 하는 홈페이지를 설계·개발·배포하는 것을 목표로 합니다.

nofaildesign.com을 레퍼런스로 동일한 수준의 스크롤 스토리텔링 UX와 전환 중심 설계를 적용하되, APEX STUDIO 브랜드 정체성에 맞게 커스터마이징합니다.

## 1.2 프로젝트 배경

- APEX STUDIO는 웹 홈페이지 및 모바일 앱 개발 전문 에이전시로 신규 설립

- 온라인을 통한 잠재 고객 유치 및 브랜드 신뢰도 구축 필요

- 40년 IT 경력 및 ISO 보안 인증 심사원 자격을 보유한 대표자의 전문성 부각 필요

- AI 콘텐츠 제작 역량 포함 차별화 서비스 홍보

## 1.3 프로젝트 범위

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | 홈페이지 프론트엔드 개발 (15개 섹션) | Next.js 또는 HTML |
| 포함 | 반응형 디자인 (모바일/태블릿/PC) | Tailwind CSS |
| 포함 | 문의 폼 및 이메일 연동 | EmailJS 또는 Nodemailer |
| 포함 | SEO 기본 설정 (메타태그, OG태그) | Next.js Metadata API |
| 포함 | Vercel 또는 AWS 배포 | CDN 포함 |
| 제외 | 백오피스/관리자 시스템 | Phase 2 예정 |
| 제외 | 결제 시스템 | Phase 2 예정 |
| 제외 | 회원 가입/로그인 | Phase 2 예정 |

## 1.4 이해관계자

| 역할 | 이름/기관 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 오너 (PO) | 이준곤 (Mark) | 최종 결정권, 요구사항 확정, 검수 |
| 개발 도구 | Claude Code (Anthropic) | 코드 생성 및 구현 지원 |
| 배포 플랫폼 | Vercel / AWS | 호스팅 및 CDN 제공 |
| 최종 사용자 | 잠재 고객 (사업주) | 홈페이지 방문 및 문의 신청 |

# 2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

## 2.1 요구사항 식별 체계

각 요구사항은 다음 형식으로 식별합니다: [FR-섹션번호-일련번호]

예: FR-01-001 = 기능 요구사항, 섹션 01(네비게이션), 001번

## 2.2 네비게이션 & 헤더 (FR-01)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01-001 | 상단 고정(Fixed) 네비게이션 바 구현 | 필수 | 미구현 |
| FR-01-002 | 스크롤 시 배경 blur + 반투명 전환 효과 | 필수 | 미구현 |
| FR-01-003 | APEX STUDIO 로고(SVG) 좌측 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-01-004 | 햄버거 메뉴 버튼 (모바일/PC 공통) | 필수 | 미구현 |
| FR-01-005 | 전체화면 오버레이 모바일 메뉴 | 필수 | 미구현 |
| FR-01-006 | 메뉴 항목: 홈, 포트폴리오, 서비스, 제작후기, 문의하기 | 필수 | 미구현 |
| FR-01-007 | 앵커 링크 스크롤 이동 (smooth scroll) | 필수 | 미구현 |

## 2.3 하단 Sticky CTA 배너 (FR-02)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02-001 | 화면 하단 고정 CTA 배너 (position: fixed, bottom: 0) | 필수 | 미구현 |
| FR-02-002 | 배너 텍스트: '내 사업에 맞춘 홈페이지 전략, 솔루션 받기' | 필수 | 미구현 |
| FR-02-003 | 보라색 그라디언트 배경 (#8B00FF → #6600CC) | 필수 | 미구현 |
| FR-02-004 | '무료 상담하기' 버튼 — 클릭 시 #contact 섹션으로 이동 | 필수 | 미구현 |
| FR-02-005 | 모바일 반응형 패딩 적용 (padding: 14px 20px) | 필수 | 미구현 |

## 2.4 Hero 섹션 (FR-03)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-03-001 | 전체 화면(100vh) 검정 배경 Hero 섹션 | 필수 | 미구현 |
| FR-03-002 | 세로형 그라디언트 바 (보라→파랑→핑크 그라디언트) | 필수 | 미구현 |
| FR-03-003 | 브랜드 타이틀 'APEX STUDIO' 대형 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-03-004 | 서브 슬로건 텍스트 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-03-005 | 페이지 로드 시 fadeSlideUp 입장 애니메이션 | 필수 | 미구현 |

## 2.5 실적 통계 & 고객 인터뷰 섹션 (FR-04)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-04-001 | YouTube 영상 임베드 (16:9 비율) | 필수 | 미구현 |
| FR-04-002 | 실적 카드 3개 수평 배치 (프로젝트/유지보수/만족도) | 필수 | 미구현 |
| FR-04-003 | 카운트업 애니메이션 (뷰포트 진입 시 1회 실행) | 권장 | 미구현 |
| FR-04-004 | IntersectionObserver 기반 스크롤 트리거 | 권장 | 미구현 |

## 2.6 포트폴리오 슬라이더 (FR-05)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-05-001 | 'WEBSITE PORTFOLIO' 섹션 타이틀 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-05-002 | 이미지 슬라이더 구현 (1슬라이드씩 전환) | 필수 | 미구현 |
| FR-05-003 | 좌/우 화살표 네비게이션 버튼 | 필수 | 미구현 |
| FR-05-004 | 터치 스와이프 지원 (모바일) | 필수 | 미구현 |
| FR-05-005 | 슬라이드 하단 카테고리 배지 + 사이트명 + 설명 오버레이 | 필수 | 미구현 |
| FR-05-006 | 최소 5개 포트폴리오 슬라이드 항목 | 필수 | 미구현 |
| FR-05-007 | '더보기' 버튼 표시 (테두리 스타일) | 권장 | 미구현 |

## 2.7 AI 콘텐츠 갤러리 (FR-06)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-06-001 | 'AI CONTENT PORTFOLIO' 타이틀 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-06-002 | 2열 Masonry 이미지 그리드 레이아웃 | 필수 | 미구현 |
| FR-06-003 | 이미지 6개 이상 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-06-004 | 이미지 호버 시 scale(1.03) 확대 효과 | 권장 | 미구현 |
| FR-06-005 | 스크롤 진입 시 순차 fadeIn (stagger) 애니메이션 | 권장 | 미구현 |

## 2.8 스크롤 스토리텔링 섹션 (FR-07)

총 6개 서브섹션으로 구성: 이유 → 매출공식 → 고객태도 → 첫번째원칙 → 두번째원칙 → 세번째원칙

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-07-001 | 각 서브섹션 min-height: 100vh 전체화면 구성 | 필수 | 미구현 |
| FR-07-002 | 스크롤 진입 시 요소 순차 fadeInUp 등장 | 필수 | 미구현 |
| FR-07-003 | IntersectionObserver + once: true 애니메이션 | 필수 | 미구현 |
| FR-07-004 | 배지(badge) 컴포넌트: 타원 테두리 버튼 스타일 | 필수 | 미구현 |
| FR-07-005 | 강조 텍스트: bold 및 보라색(#CC44FF) 적용 | 필수 | 미구현 |
| FR-07-006 | 포트폴리오 이미지 배경 오버레이 섹션 포함 | 권장 | 미구현 |

## 2.9 문의 폼 섹션 (FR-08)

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-08-001 | id='contact' 섹션 앵커 설정 | 필수 | 미구현 |
| FR-08-002 | 이름, 연락처, 업종, 문의내용 입력 폼 | 필수 | 미구현 |
| FR-08-003 | 필수값 유효성 검사 (HTML5 required 또는 React Hook Form) | 필수 | 미구현 |
| FR-08-004 | '무료 상담 신청하기' 제출 버튼 | 필수 | 미구현 |
| FR-08-005 | 제출 완료 시 성공 메시지 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-08-006 | 카카오톡 채널, 이메일 연락처 하단 표시 | 필수 | 미구현 |
| FR-08-007 | 이메일 수신 연동 (EmailJS 또는 Nodemailer) | 권장 | 미구현 |

# 3. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

## 3.1 성능 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 목표 지표 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-P-001 | 페이지 최초 로딩 속도 (LCP) | 2.5초 이내 | 필수 |
| NFR-P-002 | 누적 레이아웃 이동 (CLS) | 0.1 미만 | 필수 |
| NFR-P-003 | 입력 지연 (FID/INP) | 100ms 이내 | 필수 |
| NFR-P-004 | Google PageSpeed Insights 점수 | 모바일 70+, PC 90+ | 권장 |
| NFR-P-005 | 이미지 최적화 (WebP, lazy loading) | 자동 적용 | 필수 |

## 3.2 반응형 & 호환성 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 대상 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-C-001 | 모바일 반응형 레이아웃 | 375px ~ 767px | 필수 |
| NFR-C-002 | 태블릿 반응형 레이아웃 | 768px ~ 1199px | 필수 |
| NFR-C-003 | 데스크탑 레이아웃 | 1200px 이상 | 필수 |
| NFR-C-004 | 브라우저 호환성 | Chrome, Safari, Firefox, Edge | 필수 |
| NFR-C-005 | iOS Safari 터치 이벤트 지원 | iPhone 12 이상 | 필수 |
| NFR-C-006 | Android Chrome 지원 | Android 10 이상 | 필수 |

## 3.3 접근성 & SEO 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-S-001 | HTML 시맨틱 태그 사용 (header, main, section, footer) | 필수 | 미구현 |
| NFR-S-002 | Open Graph 태그 (og:title, og:description, og:image) | 필수 | 미구현 |
| NFR-S-003 | 구조화 데이터 (Schema.org LocalBusiness) | 권장 | 미구현 |
| NFR-S-004 | sitemap.xml 및 robots.txt 생성 | 필수 | 미구현 |
| NFR-S-005 | 모든 이미지 alt 속성 설정 | 필수 | 미구현 |
| NFR-S-006 | Google Analytics 4 (GA4) 연동 | 필수 | 미구현 |
| NFR-S-007 | Noto Sans KR 한글 폰트 최적화 로딩 | 필수 | 미구현 |

## 3.4 보안 요구사항

| 요구사항 ID | 요구사항 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-SEC-001 | HTTPS 강제 적용 (SSL/TLS) | 필수 | 미구현 |
| NFR-SEC-002 | 개인정보 수집 최소화 (이름, 연락처, 업종만 수집) | 필수 | 미구현 |
| NFR-SEC-003 | 개인정보처리방침 페이지 링크 제공 | 필수 | 미구현 |
| NFR-SEC-004 | XSS 방지 (입력값 sanitization) | 필수 | 미구현 |
| NFR-SEC-005 | 환경변수(.env) 를 통한 민감정보 관리 | 필수 | 미구현 |

# 4. 사용자 스토리 (User Stories)

## 4.1 잠재 고객 페르소나

| 항목 | 페르소나 A: 소상공인 김사장 | 페르소나 B: 스타트업 대표 이대표 |
| --- | --- | --- |
| 연령/직군 | 45세, 치킨 프랜차이즈 운영 | 32세, SaaS 창업자 |
| 고민 | 가게 매출이 정체, 온라인 노출 부족 | 투자자 유치를 위한 전문 사이트 필요 |
| 기대 | 보기 좋고 고객이 전화하게 만드는 사이트 | 신뢰감 있는 기업 홈페이지 빠른 제작 |
| 우려 | 비용이 비쌀까봐, 유지관리가 어려울까봐 | 퀄리티가 낮거나 소통이 어려울까봐 |

## 4.2 핵심 사용자 스토리

| US-ID | 사용자 스토리 | 인수 조건 |
| --- | --- | --- |
| US-001 | 사용자로서 홈페이지를 처음 방문했을 때 브랜드가 전문적으로 느껴져야 한다 | Hero 섹션 로드 1.5초 이내, 검정 배경 + 보라 포인트 |
| US-002 | 사용자로서 스크롤을 내리면서 자연스럽게 구매 설득이 이루어져야 한다 | 6개 스토리텔링 섹션이 순서대로 노출 |
| US-003 | 사용자로서 실제 제작 사례를 보고 퀄리티를 판단하고 싶다 | 포트폴리오 슬라이더 5개 이상 작동 |
| US-004 | 사용자로서 언제든 쉽게 상담을 신청할 수 있어야 한다 | 하단 고정 배너 항상 표시, 폼 제출 2클릭 이내 |
| US-005 | 사용자로서 스마트폰으로도 불편 없이 볼 수 있어야 한다 | 375px 기준 레이아웃 깨짐 없음 |
| US-006 | 사용자로서 전문적인 AI 콘텐츠 제작 능력을 확인하고 싶다 | AI 갤러리 섹션 6개 이상 이미지 |

# 5. 콘텐츠 요구사항

## 5.1 페이지 섹션 구성

| # | 섹션명 | 핵심 콘텐츠 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Hero | APEX STUDIO 타이틀, 슬로건, 그라디언트 바 | 애니메이션 |
| S02 | 실적 & 인터뷰 | YouTube 영상, 프로젝트 50+, 유지보수 20+, 만족도 4.9 | 카운트업 |
| S03 | 웹사이트 포트폴리오 | 슬라이더 5개 사이트 포트폴리오 | Swiper |
| S04 | AI 콘텐츠 | Masonry 2열 AI 이미지 갤러리 6개+ | 호버효과 |
| S05 | 홈페이지를 만드는 이유 | 4가지 이유 → 꼭지점 결론 | stagger |
| S06 | 매출 공식 | 매출 = 유입 × 전환, 투자 관점 | 순차등장 |
| S07 | 고객 태도 | 읽지않는다 / 믿지않는다 / 행동하지않는다 | 임팩트폰트 |
| S08 | 첫번째 원칙 | '읽고 싶게 한다' 상세 설명 | 배지 |
| S09 | 두번째 원칙 | '믿을 수 있게 한다' 상세 설명 | 배지 |
| S10 | 세번째 원칙 | '행동하게 한다' 상세 설명 | 배지 |
| S11 | 마무리 | 40년 경험, 대표 전문성 어필 | 신뢰 |
| S12 | 문의 폼 | 이름, 연락처, 업종, 내용 + 카카오/이메일 | CTA |

## 5.2 카피라이팅 원칙

- 고객 Pain Point 공감 우선 → 솔루션 제시 순서

- 전문 용어 최소화, 사업주가 이해하는 언어 사용

- 숫자와 증거 기반 신뢰 구축 (50+ 프로젝트, 4.9 만족도)

- 40년 IT 경력 + ISO 인증 심사원 자격 등 차별화 포인트 강조

- 행동 유도 문구(CTA)는 구체적이고 부담 없게: '무료 상담하기'

# 6. 제약사항 및 가정

## 6.1 기술 제약사항

- Phase 1은 정적 홈페이지로 구현 (백오피스/DB 없음)

- 실제 포트폴리오 이미지는 실제 작업물로 교체 필요 (초기에는 placeholder 사용)

- YouTube 영상은 직접 촬영 및 업로드 후 URL 교체 필요

- 이메일 발송 기능은 EmailJS 무료 플랜 사용 (월 200건 제한)

## 6.2 가정사항

- nofaildesign.com 레퍼런스 구조와 UX는 동일하게 적용하되, 콘텐츠는 APEX STUDIO에 맞게 변경

- 개발 도구로 Claude Code를 주력으로 사용

- 도메인은 apex-studio.kr 또는 apexstudio.co.kr로 등록 예정

- 초기 트래픽은 소규모 → Vercel 무료 플랜으로 시작

## 6.3 완료 기준 (Definition of Done)

- 모든 FR-XX 요구사항 구현 완료 및 동작 확인

- 모바일(375px), 태블릿(768px), 데스크탑(1200px) 3개 해상도 정상 동작

- PageSpeed Insights 모바일 70점 이상

- 문의 폼 제출 → 이메일 수신 확인

- apex-studio.kr 도메인 연결 및 HTTPS 정상 작동

- Google Analytics 4 데이터 수집 확인

# 7. 문서 변경 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-02-24 | 이준곤 (Mark) | 최초 작성 — Project APEX-STUDIO 요구사항 정의 |

본 문서는 Project APEX-STUDIO 개발 진행에 따라 지속적으로 업데이트됩니다.