NOFAILDESIGN.COM

완전 동일 홈페이지 구축 계획서

Homepage Build Plan  |  100% Design / Layout / UX·UI / Content Replication

| 작성자 | Mark (이준곤) |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 2월 24일 |
| 참조 사이트 | https://nofaildesign.com |
| 목적 | APEX Certification 홈페이지 구축 레퍼런스로 활용 |

# 1. 사이트 전체 구조 분석

스크린샷 20장을 통해 nofaildesign.com의 전체 페이지 구조, 디자인 시스템, 콘텐츠 전략을 완벽하게 분석하였습니다.

## 1.1 디자인 시스템 (Design System)

### 색상 팔레트 (Color Palette)

| 역할 | 색상명 | HEX 코드 | 사용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| Background | Pure Black | #000000 | 전체 배경, 메인 섹션 |
| Primary | Vivid Purple | #8B00FF / #7B00E8 | CTA 배너, 강조 텍스트 |
| CTA Button | Bright Purple | #9933FF | 신청하기 버튼 |
| Text - Primary | White | #FFFFFF | 모든 본문 텍스트 |
| Text - Secondary | Light Gray | #CCCCCC | 서브 텍스트 |
| Accent | Hot Pink Purple | #CC44FF | 꼭지점, 투자 등 핵심 키워드 강조 |
| Card BG | White | #FFFFFF | 실적 카드 (프로젝트/유지보수/만족도) |

### 타이포그래피 (Typography)

| 용도 | 폰트 | 크기 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 헤드라인 | Noto Sans KR / Black | 48~72px (모바일 기준) | ExtraBold, 줄간격 1.2 |
| 섹션 헤드라인 | Noto Sans KR / Bold | 32~40px | Bold, 가운데 정렬 |
| 본문 텍스트 | Noto Sans KR / Regular | 16~18px | Regular, 줄간격 1.8 |
| 강조 텍스트 | Noto Sans KR / Bold | 동일 | Bold + Purple/Pink 색상 적용 |
| Portfolio 제목 | Arial / Black (영문) | 48~60px | AllCaps, 대형 타이틀 |

### UI 컴포넌트

- 네비게이션: 왼쪽 흰색 왕관(👑) 로고 + 오른쪽 햄버거 메뉴 (모바일 우선)

- 스티키 CTA 배너: 하단 고정 보라색 배너 - '내 사업에 맞춘 홈페이지 전략, 솔루션 받기' + '신청하기' 버튼

- 섹션 넘버 배지: 타원형 테두리 버튼 스타일 - '첫번째', '두번째', '세번째'

- 실적 카드: 흰색 카드, 검은 배경, 카드 3개 (프로젝트 1,100+ / 유지보수 362+ / 고객 만족도 4.9)

- 동영상 썸네일: 전체 너비 인터뷰 영상 + 재생 버튼 오버레이

- 포트폴리오 슬라이더: 좌우 화살표 탐색, 카테고리 레이블 + 설명

- AI 콘텐츠 갤러리: 2열 Masonry Grid 레이아웃

## 1.2 페이지 섹션 전체 구조

| 순서 | 섹션명 | 이미지 | 핵심 콘텐츠 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Hero (인트로) | IMG_7743~7744 | 광고 배너 - 떠나는 vs 머무는 홈페이지 (다수 포트폴리오 콜라주) |
| S02 | 랜딩 인트로 | IMG_7743 | Nofail design for you / 당신을 위한 실패없는 디자인 |
| S03 | 실적 + 고객 인터뷰 | IMG_7744 | 고객님들이 직접 들려주는 변화 이야기 / 비토그컴퍼니 인터뷰 영상 / 1,100+ / 362+ / 4.9 |
| S04 | Website Portfolio | IMG_7745 | WEBSITE PORTFOLIO 타이틀 + 슬라이더 + 브랜드 쇼핑몰 카테고리 + 더보기 |
| S05 | AI Content Portfolio | IMG_7746~7747 | AI CONTENT PORTFOLIO 타이틀 + 2열 Masonry 갤러리 (스키, 노인, 뷰티, 제품 등) |
| S06 | 대표 소개 영상 | IMG_7747 | 노페일 디자인 리건 대표 인터뷰 영상 |
| S07 | 홈페이지를 만들려는 이유 | IMG_7748 | 안정적인 기업 / 신뢰 / 고객 확보 / 차별화 → 이 많은 이유들은 하나의 꼭지점에서 시작 |
| S08 | 매출 공식 설명 | IMG_7749~7750 | 매출 = 유입 x 전환 / 노출→유입→전환 / 홈페이지 역할 = 전환 / 지속적인 손실 경고 |
| S09 | 투자 개념 전환 | IMG_7751 | 홈페이지 제작은 소비가 아닌 투자 / 포트폴리오 배경 그리드 / 성공적인 투자가 될 홈페이지는? |
| S10 | 고객 태도 분석 | IMG_7752~7753 | 읽지 않는다 / 믿지 않는다 / 행동하지 않는다 → 3가지 해결 = 전환이 잘되는 홈페이지 |
| S11 | 첫번째 원칙: 읽고 싶게 | IMG_7754~7755 | 정보 과잉 문제 / 불필요한 내용 제거 / 후킹 멘트로 가독성 있게 정리 |
| S12 | 두번째 원칙: 믿을 수 있게 | IMG_7755~7756 | 겉모습과 증거로만 판단 / 디자인 퀄리티 + 후기 + 인증서 = 설득력 |
| S13 | 세번째 원칙: 행동하게 | IMG_7757~7758 | CTA 버튼 눈 띄는 곳마다 배치 / 놓치기 싫은 심리 자극 / 실패 두려움 제거 |
| S14 | 3가지 원칙 근거 | IMG_7759 | 비즈니스 모델 이해 + 고객을 명확하게 아는 것에서 시작 |
| S15 | 기술 vs 기획 차별성 | IMG_7760 | 디자인 기술 ≠ 매출 기획 / 직접 사업 운영 경험이 있어야 가능 |

# 2. UX/UI 상세 분석

## 2.1 스크롤 기반 스토리텔링 구조

이 사이트의 핵심 UX 전략은 '스크롤 내러티브(Scroll Narrative)'입니다. 사용자가 스크롤할수록 마치 영업 프레젠테이션을 보는 것처럼 논리적으로 설득당하는 구조입니다.

스크롤 설득 흐름도

| 단계 | 목적 | 핵심 메시지 | 심리 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① Hook | 관심 유발 | 떠나는 vs 머무는 홈페이지 | 문제 인식 |
| ② Trust | 신뢰 구축 | 1,100+ 프로젝트, 인터뷰 영상 | 사회적 증거 |
| ③ Pain | 고통 확인 | 읽지 않고, 믿지 않고, 행동 안 함 | 공감 유발 |
| ④ Insight | 교육 | 매출 = 유입 x 전환, 투자 개념 | 권위 형성 |
| ⑤ Solution | 해결책 제시 | 3가지 원칙 (읽게/믿게/행동하게) | 희망 제시 |
| ⑥ CTA | 전환 | 내 사업에 맞춘 전략 받기 | 행동 유도 |

## 2.2 네비게이션 & 헤더

- 배경: 완전 투명 (black 배경에 겹침)

- 로고: 왼쪽 상단 - 흰색 왕관 형태 아이콘 (SVG, 독자 제작)

- 메뉴: 오른쪽 상단 햄버거 아이콘 (≡) - 클릭 시 전체 화면 오버레이 메뉴

- 스크롤 시: 배경이 반투명 검정으로 변경 (backdrop-filter: blur)

- Sticky: position: fixed, z-index: 1000

## 2.3 하단 Sticky CTA 배너

- 위치: 화면 하단 고정 (position: fixed, bottom: 0)

- 배경: Vivid Purple (#8B00FF) 그라디언트

- 왼쪽 텍스트: '내 사업에 맞춘' (줄바꿈) '홈페이지 전략, 솔루션 받기' - 흰색, Bold

- 오른쪽 버튼: '신청하기' - 밝은 보라 배경, 흰색 텍스트, border-radius: 8px

- 전체 배너 클릭 시 신청 폼으로 이동

- z-index: 999로 항상 최상위

## 2.4 애니메이션 & 인터랙션

| 요소 | 애니메이션 | 트리거 |
| --- | --- | --- |
| 섹션 텍스트 | fadeInUp (아래→위, opacity 0→1) | Intersection Observer (스크롤 진입 시) |
| 큰 숫자 텍스트 | 카운트업 애니메이션 (0→1100+) | 뷰포트 진입 시 1회 실행 |
| 포트폴리오 슬라이더 | 좌우 슬라이드 전환 (Swiper.js) | 화살표 버튼 / 터치 스와이프 |
| Hero 콜라주 | 배경 이미지 패럴랙스 / 비디오 오토플레이 | 페이지 로드 즉시 |
| 강조 키워드 | 스크롤 진입 시 색상 전환 (white→purple) | IntersectionObserver |

# 3. 기술 스택 선정

## 3.1 권장 기술 스택

| 카테고리 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) | SEO 최적화 필수, SSR/SSG, Vercel 배포 용이 |
| 스타일링 | Tailwind CSS + CSS Modules | 빠른 개발, 유지보수 용이, 반응형 처리 간편 |
| 애니메이션 | Framer Motion | React 기반 고품질 스크롤 애니메이션 구현 |
| 슬라이더 | Swiper.js | 포트폴리오 슬라이더, 터치/모바일 완벽 지원 |
| 폰트 | Google Fonts - Noto Sans KR | 한국어 최적화, 다양한 Weight 지원 |
| 아이콘 | Heroicons / Lucide React | 햄버거 메뉴, 화살표, 재생 버튼 등 |
| 비디오 | YouTube IFrame API 또는 HTML5 Video | 인터뷰 영상 임베드, 자동재생/음소거 처리 |
| 폼/신청 | React Hook Form + Google Forms 연동 | 신청하기 CTA 처리, 카카오톡 채널 연동 가능 |
| 호스팅 | Vercel (또는 AWS CloudFront + S3) | 무료 CDN, HTTPS 자동 제공, CI/CD 자동화 |
| 분석 | Google Analytics 4 + Meta Pixel | 페이스북 광고 리타게팅, 전환 추적 |

## 3.2 PHP/Python 대안 (Mark님 전문성 활용)

Mark님이 PHP/Python 전문가를 목표로 하고 계신 만큼, 아래 대안 스택도 고려 가능합니다:

| 방식 | 기술 | 적합도 |
| --- | --- | --- |
| PHP 기반 | WordPress + Elementor Pro + Custom Theme | ★★★ (빠른 구축 가능, 유지보수 쉬움) |
| Python 기반 | Django/FastAPI + HTMX + Alpine.js | ★★ (백엔드 강점, 프론트 추가 학습 필요) |
| 추천 | Next.js (프론트) + Python FastAPI (백엔드 API) | ★★★★★ (양쪽 역량 활용 최적) |

# 4. 콘텐츠 전략 (Content Strategy)

## 4.1 원본 카피라이팅 목록

아래는 스크린샷에서 추출한 모든 핵심 카피입니다. 동일 구현 시 그대로 사용하거나 업종에 맞게 수정합니다.

### Hero / 광고 섹션

- 떠나는 홈페이지와 머무는 홈페이지의 차이

- 보고 싶어지는 기획과 재미있는 AI콘텐츠에서 시작됩니다.

- 고객이 머물지 않는 홈페이지는 매출로 이어지지 않습니다.

- AI 콘텐츠와 기획력으로 '읽게–믿게–행동하게' 만드는 홈페이지

### 랜딩 Hero 섹션

- Nofail design for you

- 당신을 위한 실패없는 디자인

- [하단 CTA 배너] 내 사업에 맞춘 홈페이지 전략, 솔루션 받기 → 신청하기

### 실적 증명 섹션

- 고객님들이 직접 들려주는 변화 이야기

- 프로젝트 1,100+  |  유지보수 362+  |  고객 만족도 4.9

### 포트폴리오 섹션

- WEBSITE PORTFOLIO

- 브랜드 쇼핑몰 - 계림당 : 프리미엄 탈모 제품 브랜드

- AI CONTENT PORTFOLIO

### 홈페이지를 만들려는 이유

- 안정적인 기업처럼 보이고 싶다

- 거래처에게 신뢰를 주고 싶다

- 많은 고객을 확보하고 싶다

- 경쟁사보다 차별됐으면 좋겠다

- 이 많은 이유들은 하나의 꼭지점에서 시작됩니다

### 매출 공식 섹션

- 내 회사의 성장 → 매출

- 매출 = 유입 x 전환

- 노출 → 유입 → 전환

- 홈페이지의 역할은 광고 퍼널 중 전환에 속하죠

- 많은 돈을 써서 유입량을 늘려도 홈페이지가 제 역할을 못한다면 지속적인 손실을 보게 됩니다.

- 즉, 홈페이지 제작은 소비가 아닌 투자로 봐야합니다.

### 고객 태도 분석 섹션

- 아이러니 하게도 홈페이지에 방문한 고객의 태도입니다.

- 읽지 않는다. / 믿지 않는다. / 행동하지 않는다.

- 이 3가지를 해결해야지만 전환이 잘되는 홈페이지가 됩니다.

- 성공적인 투자가 될 홈페이지는 어떻게 만들어져야할까요?

### 3가지 원칙 섹션

- [첫번째] 읽고 싶게 한다

- 가장 많이 하는 실수는 좋은 걸 다 보여주고 싶은 마음에 홈페이지에 너무 많은 정보를 나열합니다.

- 하지만 정보 과잉은 오히려 가독성과 설득력을 떨어뜨리게 됩니다.

- 잘 읽게 만들려면 불필요한 내용을 과감히 덜어내야 합니다.

- 고객이 궁금해 할 정보만 보여주고 후킹 멘트를 넣어 계속 읽을 수 있도록 유도하고 잘 읽히도록 가독성 있게 정리해야 합니다.

- [두번째] 믿을 수 있게 한다

- 고객은 직접 경험하기 전까지 눈앞에 보이는 '겉모습'과 '증거'로만 판단할 수밖에 없습니다.

- 디자인 퀄리티가 낮고 근거 자료가 부족한 홈페이지는 신뢰를 얻지 못합니다.

- 고객이 믿게 하려면 브랜드와 어울리는 깔끔한 디자인과 실제 후기와 사례, 인증서나 현장 사진과 같은 근거가 더해져야 설득력이 완성됩니다.

- [세번째] 행동하게 한다

- 좋은 글과 좋은 디자인만으로 고객은 알아서 신청하지 않습니다.

- 신청하는 선택 자체가 부담이 되기 때문에 미루려고 하죠. 행동으로 이어지지 않으면 전환은 일어나지 않습니다.

- 고객이 행동하게 하려면 CTA버튼은 눈 띄는 곳마다 넣어 신청을 쉽게 만들고 놓기지 싫은 심리를 자극하고 실패에 대한 두려움을 줄여줘야합니다.

### 마무리 섹션

- 이 3가지 원칙은 대표님 회사의 비즈니스 모델을 이해하고 고객을 명확하게 아는 것에서 시작되어야합니다.

- 하지만 이런 기획은 일반적인 기술자들에게는 쉽지 않은 일입니다.

- 요리를 잘하는 것과 장사를 잘하는 게 다른 것처럼 디자인 기술과 실제로 매출을 만들어내는 기획은 전혀 별개의 일입니다.

- 이 차이를 이해하고 풀어내기 위해서는 직접 사업을 운영하며 잘 팔기 위해 고민하고 고객을 상대해 본 경험이 있어야합니다.

# 5. 구현 단계별 계획

## 5.1 프로젝트 구조 (Next.js)

권장 디렉토리 구조:

my-nofail-clone/

├── app/  (Next.js App Router)

│   ├── page.tsx  (메인 홈페이지)

│   ├── layout.tsx  (전체 레이아웃)

│   └── globals.css

├── components/

│   ├── layout/  (Navbar, StickyBanner)

│   └── sections/  (각 섹션 컴포넌트)

│       ├── HeroSection.tsx

│       ├── StatsSection.tsx

│       ├── PortfolioSlider.tsx

│       ├── AiContentGrid.tsx

│       ├── SalesFormulaSection.tsx

│       ├── ThreePrinciplesSection.tsx

│       └── CtaBanner.tsx

## 5.2 개발 단계별 일정

| 단계 | 작업 내용 | 예상 기간 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 프로젝트 셋업 (Next.js + Tailwind + 폰트 설정) | 0.5일 | ★★★★★ |
| Phase 2 | 디자인 시스템 구축 (색상 변수, 타이포, 기본 컴포넌트) | 1일 | ★★★★★ |
| Phase 3 | 레이아웃 (Navbar + Sticky CTA 배너) | 0.5일 | ★★★★★ |
| Phase 4 | Hero 섹션 + 랜딩 인트로 (그라디언트 이미지 + 텍스트) | 1일 | ★★★★★ |
| Phase 5 | 실적 카드 + 고객 인터뷰 영상 임베드 | 0.5일 | ★★★★☆ |
| Phase 6 | Website Portfolio 슬라이더 (Swiper.js) | 1일 | ★★★★★ |
| Phase 7 | AI Content Portfolio 2열 Masonry 갤러리 | 0.5일 | ★★★★☆ |
| Phase 8 | 스크롤 스토리텔링 섹션 (S07~S15, Framer Motion 적용) | 2일 | ★★★★★ |
| Phase 9 | 반응형 최적화 (모바일 우선 검증) | 1일 | ★★★★★ |
| Phase 10 | 신청 폼 연동 (Google Forms / Kakao 채널) | 0.5일 | ★★★★☆ |
| Phase 11 | SEO 설정 (meta, OG, sitemap, robots.txt) | 0.5일 | ★★★★☆ |
| Phase 12 | 배포 (Vercel) + GA4 + Meta Pixel 설정 | 0.5일 | ★★★★☆ |
| 합계 | 전체 구현 완료 | 약 9~10일 (1인 개발 기준) | Claude Code 사용 시 3~4일 단축 가능 |

# 6. 주요 컴포넌트 구현 가이드

## 6.1 하단 Sticky CTA 배너 (핵심 컴포넌트)

이 배너는 전 섹션에서 항상 표시되는 가장 중요한 전환 도구입니다.

Tailwind CSS 코드:

// components/layout/StickyBanner.tsx

export default function StickyBanner() {

return (

<div className="fixed bottom-0 left-0 right-0 z-[999]

bg-gradient-to-r from-purple-800 to-purple-600

flex items-center justify-between px-6 py-4">

<p className="text-white font-bold text-sm leading-tight">

내 사업에 맞춘<br />홈페이지 전략, 솔루션 받기

</p>

<button className="bg-purple-400 text-white px-5 py-2

rounded-lg font-bold text-sm whitespace-nowrap">

신청하기

</button>

</div>

);

}

## 6.2 섹션 넘버 배지

// 첫번째 / 두번째 / 세번째 타원형 배지

<div className="inline-block border-2 border-white rounded-full

px-6 py-2 text-white text-sm font-medium">

첫번째

</div>

## 6.3 스크롤 애니메이션 (Framer Motion)

// Intersection Observer 기반 fadeInUp

import { motion } from 'framer-motion';

const fadeInUp = {

hidden: { opacity: 0, y: 40 },

visible: { opacity: 1, y: 0, transition: { duration: 0.7 } }

};

<motion.div

initial="hidden"

whileInView="visible"

viewport={{ once: true, amount: 0.3 }}

variants={fadeInUp}>

<h2>읽고 싶게 한다</h2>

</motion.div>

## 6.4 카운트업 숫자 애니메이션

// 실적 카드 1,100+ 카운트업

import { useEffect, useState } from 'react';

import { useInView } from 'framer-motion';

function CountUp({ end, suffix = '' }) {

const [count, setCount] = useState(0);

// ... IntersectionObserver 트리거

// requestAnimationFrame으로 0→end 카운트업

return <span>{count}{suffix}</span>;

}

// 사용:

<CountUp end={1100} suffix="+" />  // → 1,100+

# 7. SEO & 마케팅 전략

## 7.1 메타 데이터 설정

| 태그 | 내용 |
| --- | --- |
| title | 홈페이지 제작 ¦ 실패없는 디자인 - 노페일 디자인 |
| description | 고객이 읽고, 믿고, 행동하는 홈페이지 제작. AI 콘텐츠와 기획력으로 매출을 만드는 홈페이지 |
| og:image | 포트폴리오 콜라주 이미지 1200x630px |
| keywords | 홈페이지 제작, 웹사이트 제작, 브랜드 홈페이지, AI 콘텐츠, 홈페이지 기획 |
| canonical | 도메인 확정 후 설정 |

## 7.2 Facebook/Instagram 광고 최적화

- Meta Pixel 설치 필수 - 신청하기 버튼 클릭 이벤트 추적

- ViewContent, Lead 이벤트 설정으로 광고 최적화

- OG 태그 최적화로 카카오톡/페이스북 공유 시 썸네일 표시

- UTM 파라미터 자동 수집으로 광고 채널별 전환율 분석

## 7.3 전환율 최적화 (CRO)

- Sticky CTA 배너: 스크롤 위치와 무관하게 항상 전환 기회 제공

- 섹션 중간 중간 CTA 버튼 반복 배치 (읽고 → 신청, 믿고 → 신청, 행동 → 신청)

- 전화 클릭, 카카오 채널 연동으로 마찰 최소화

- 모바일 탭 영역 최적화 - 신청하기 버튼 최소 44x44px

# 8. 구현 시 주의사항

## 8.1 법적 고려사항

- ⚠️ 원본 nofaildesign.com의 디자인/콘텐츠는 저작권 보호 대상입니다.

- 동일 서비스(홈페이지 제작업) 용도로 사용 시 상표권·부정경쟁방지법 위반 가능성

- 반드시 자사 서비스(APEX Certification 등)에 맞게 콘텐츠를 변경하여 사용

- 폰트, 이미지는 라이선스 확인 후 사용 (Google Fonts 무료 / 이미지는 자체 제작 또는 유료 구매)

## 8.2 이미지 & 미디어

- 포트폴리오 이미지: 자사 실제 제작물로 교체 필수

- AI 이미지: Midjourney, DALL-E 3, Adobe Firefly 등으로 자체 생성

- 인터뷰 영상: 실제 고객 인터뷰 영상 촬영 또는 Loom으로 소개 영상 제작

- 로고: 전문 디자이너에게 의뢰하거나 Canva Pro로 제작

## 8.3 성능 최적화

- 이미지: next/image 컴포넌트 사용, WebP 형식, lazy loading

- 폰트: next/font로 최적화 (FOUT 방지)

- Core Web Vitals 목표: LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1

- Lighthouse 점수 목표: Performance 90+, SEO 95+

# 9. 요약 및 실행 권고

✅ 핵심 실행 우선순위

| 우선순위 | 항목 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | Sticky CTA 배너 구현 | 이 사이트의 핵심 전환 장치 - 없으면 절반의 완성도 |
| 2순위 | 검은 배경 + 흰 텍스트 + 보라 강조 디자인 시스템 | 브랜드 아이덴티티의 전부 |
| 3순위 | 스크롤 스토리텔링 구조 (섹션 S07~S15) | 사이트의 차별화 포인트, 전환율을 높이는 핵심 |
| 4순위 | 포트폴리오 슬라이더 | 실적 증명 - 신뢰도 향상 |
| 5순위 | 실적 카운터 (1,100+ / 362+ / 4.9) | 사회적 증거 - 즉각적 신뢰 형성 |

Claude Code를 활용하면 이 Plan을 기반으로 3~4일 내 완성 가능합니다.

본 문서 기반으로 Claude Code에 '섹션별 구현 요청' 프롬프트를 전달하시면 됩니다.